公路建设项目施工许可及竣工验收

办事指南

一、受理范围

（一）申请人

在本行政区域内从事公路建设活动的公民、法人或其他组织。

（二）申请内容

公路建设项目施工许可及竣工验收申请。

（三）申请条件

施工许可：

公路建设项目施工应当具备以下条件：

1、项目已列入公路建设年度计划；

2、施工图设计文件已经完成并经审批同意；

3、建设资金已经落实；

4、征地手续已办理，拆迁基本完成；

5、施工、监理单位已依法确定；

6、已办理质量监督手续，已落实保证质量和安全的措施。

竣工验收：

公路建设项目进行竣工验收应具备以下条件：

1、通车试运营2年后；

2、交工验收提出的工程质量缺陷等遗留问题已处理完毕，并经项目法人验收合格；

3、工程决算已按交通部规定的办法编制完成，竣工决算已经审计，并经交通主管部门或其授权单位认定；

4、竣工文件已按交通部规定的内容完成；

5、对需进行档案、环保等单项验收的项目，已经有关部门验收合格；

6、各参建单位已按交通部规定的内容完成各自的工作报告；

7、质量监督机构已按交通部规定的公路工程质量鉴定办法对工程质量检测鉴定合格，并形成工程质量鉴定报告。

二、办理依据

（一）设立依据

《中华人民共和国公路法》（1997年7月通过，2004年8月修订）第二十五条公路建设项目的施工，须按国务院交通主管部门的规定报请县级以上地方人民政府交通主管部门批准。第三十三条公路建设项目和公路修复项目竣工后，应当按照国家有关规定进行验收;未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。

（二）许可条件和申请材料的依据

1.许可条件的依据：

《公路建设市场管理办法》(交通运输部令2011年第11号，交通部令2015年第11号修订）第二十五条项目施工应当具备以下条件：(一)项目已列入公路建设年度计划;(二)施工图设计文件已经完成并经审批同意;(三)建设资金已经落实，并经交通运输主管部门审计;(四)征地手续已办理，拆迁基本完成;(五)施工、监理单位已依法确定;(六)已办理质量监督手续，已落实保证质量和安全的措施。

《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部2004年第3号令）第十六条公路工程进行竣工验收应具备以下条件:(一)通车试运营2年后;(二)交工验收提出的工程质量缺陷等遗留问题已处理完毕，并经项目法人验收合格;(三)工程决算已按交通部规定的办法编制完成，竣工决算已经审计，并经交通主管部门或其授权单位认定;(四)竣工文件已按交通部规定的内容完成;(五)对需进行档案、环保等单项验收的项目，已经有关部门验收合格;(六)各参建单位已按交通部规定的内容完成各自的工作报告;(七)质量监督机构已按交通部规定的公路工程质量鉴定办法对工程质量检测鉴定合格，并形成工程质量鉴定报告。

2.申请材料的依据：《公路建设市场管理办法》(交通部令2015年第11号修订）第二十六条项目法人在申请施工许可时应当向相关的交通运输主管部门提交以下材料：(一)施工图设计文件批复;(二)交通运输主管部门对建设资金落实情况的审计意见;(三)国土资源部门关于征地的批复或者控制性用地的批复;(四)建设项目各合同段的施工单位和监理单位名单、合同价情况;(五)应当报备的资格预审报告、招标文件和评标报告;(六)已办理的质量监督手续材料;(七)保证工程质量和安全措施的材料。

《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部2004年第3号令）第五条公路工程竣(交)工验收的依据是:(一)批准的工程可行性研究报告;(二)批准的工程初步设计、施工图设计及变更设计文件;(三)批准的招标文件及合同文本;(四)行政主管部门的有关批复、批示文件;(五)交通部颁布的公路工程技术标准、规范、规程及国家有关部门的相关规定。

（三）许可权限依据

1.《公路建设市场管理办法》(交通运输部令2011年第11号，交通部令2015年第11号修订）第二十四条公路建设项目依法实行施工许可制度。国家和国务院交通运输主管部门确定的重点公路建设项目的施工许可由省级人民政府交通运输主管部门实施，其他公路建设项目的施工许可按照项目管理权限由县级以上地方人民政府交通运输主管部门实施。第四十一条　项目法人应当按照交通部《公路工程竣（交）工验收办法》的规定及时组织项目的交工验收，并报请交通运输主管部门进行竣工验收。

2.《甘肃省农村公路条例》（2013年1月1日起实施）第十五条  二级以上公路、中型以上桥梁、隧道工程项目，应当由市（州）交通运输主管部门办理施工许可；其他列入年度建设计划的农村公路建设项目，完成施工图设计批复即可开工建设。

三、实施机关

肃南县交通运输局

四、办件类型

本许可事项为承诺件。

五、许可条件

（一）予以批准的条件

申请人提交的材料齐全，符合法定条件。

（二）政策和技术限制

本行政许可无政策和技术限制。

（三）数量限制

本行政许可无数量限制。

（四）禁止性要求

本行政许可无禁止性要求。

六、申请材料

（一）申请材料形式标准

申请书格式以甘肃政务服务网肃南子站（http://zysn.gszwfw.gov.cn/）公布的电子文本为准。

申请材料的形式分为纸质材料和电子材料，其加盖的公章须与申请人名称完全一致。纸质申请材料采用A4纸，统一在纸张的左侧装订，复印件均应加盖申请人公章。电子申请材料采用pdf/jpg/doc格式，单个文件大小不能超过10M；文件应原件彩色扫描，内容清晰、完整，以单个文件命名，文件名称应与申请材料名称一致，并按照附件顺序上传至甘肃政务服务网肃南子站统一申报系统。对可以使用电子章的申请材料，应确保该文档完全加密，无法进行其他修改。申请材料序号前面带“*”符号的材料在申请时提交，没有带“*”符号的材料在申请受理后，在建筑工程竣工验收前完成提交。（此处指：容缺受理的情形，各单位根据实际确定）

（二）申请材料目录

见表1.

公路建设项目施工许可提交的材料目录

| 序号 | 材料名称 | 材料形式 | 材料来源 | 材料详细要求 | 必要性及描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *施工图设计文件批复 | 纸质材料 | 申请人 | A4纸，用电脑打印，一式一份 | 必要 | 无 |
| 2 | *国土资源部门关于征地的批复或者控制性用地的批复 | 纸质材料 | 申请人 | A4纸，用电脑打印，一式两份 | 必要 | 无 |
| 3 | *建设项目各合同段的施工单位和监理单位名单、合同价情况 | 纸质材料 | 申请人 | A4纸，用电脑打印，一式两份 | 必要 | 无 |
| 4 | *应当报备的资格预审报告、招标文件和评标报告 | 纸质材料 | 申请人 | A4纸，用电脑打印，一式两份 | 必要 | 无 |
| 5 | *已办理的质量监督手续材料 | 纸质材料 | 申请人 | A4纸，用电脑打印，一式两份 | 必要 | 无 |
| 6 | *保证工程质量和安全措施的材料 | 纸质材料 | 申请人 | A4纸，用电脑打印，一式两份 | 必要 | 无 |

见表2.

公路竣工验收申请提交的材料目录

| 序号 | 材料名称 | 材料形式 | 材料来源 | 材料详细要求 | 必要性及描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *批准的工程可行性研究报告 | 纸质材料 | 申请人 | A4纸，用电脑打印，一式两份 | 必要 | 无 |
| 2 | *批准的工程初步设计、施工图设计及变更设计文件 | 纸质材料 | 申请人 | A4纸，用电脑打印，一式两份 | 必要 | 无 |
| 3 | *批准的招标文件及合同文本 | 纸质材料 | 申请人 | A4纸，用电脑打印，一式两份 | 必要 | 无 |
| 4 | *行政主管部门的有关批复、批示文件 | 纸质材料 | 申请人 | A4纸，用电脑打印，一式两份 | 必要 | 无 |

七、办理时限

法定期限：90个工作日。

八、许可收费

本行政许可不收费。

九、办理流程

（一）办理流程图

窗口申请

补正材料

当场一次性告知申请人需补正的全部材料并出具《行政审批申请材料补正告知书》

材料不全或不符合规定

受理初审

（当场）

出具《行政审批申请不予受理决定书》

不符合

受理条件

出具《行政审批申请受理单》

符合受理条件

书面审查

（受理当日）

存档

审批

（受理后1个工作日）

送达

作出许可决定之日起1个工作日内完成证书制作并送达《公路建设工程施工许可证》至申请对象

送达

作出许可决定之日起1个工作日内送达《不予行政许可决定书》（不准与理由）

准予

许可

不予

许可

结 束

甘肃政务服务网肃南县子站注册

2.网上办理流程图

登 陆

补正材料

阅读办事指南

在线填写业务表及电子材料

补正材料

当场一次性告知申请人需补正的全部材料并出具《行政审批 申请材料补正告知书》

出具《行政审批申请不予受理决定书》

受 理

（当场）

材料不全或不

符合法定形式

不符合

受理条件

符合受理条件申请人提交申请材料，实施机关出具《行政审批申请受理单》

存档

书面审查（受理当日）

审批

（受理后1个工作日）

送达: 作出许可决定之日起1个工作日内完成证书制作并送达《公路建设工程施工许可证》至申请对象

送达：作出许可决定之日起1个工作日内送达《不予行政许可决定书》（不准与理由）

不予许可

准予许可

送达：作出许可决定之日起1个工作日内送达《不予行政许可决定书》（不准与理由）

结束

（二）申请

1.申请提交的方式

(1)窗口提交。肃南县便民服务大厅道路交通窗口，地址：肃南县便民服务大厅，联系电话：0936-6124802

(2)网上提交。网址：http://zysn.gszwfw.gov.cn/art/2018/7/23/art_183312_324386.html提交时间

窗口提交：上午8:30-12:00，下午14:30-18:00（节假日除外）

网上提交：时间不限。

3.申请材料要求

申请人必须按照表1相关要求提交必要材料，材料必须完整、准确。

4.获取申请编号和受理通知书

(1)申请人在窗口提交申请的申请可当场领取。通过受理审查后，即时领取材料受理凭证。

(2)申请人通过网络提交申请的，在其通过甘肃政务服务网肃南子站录入信息时，即可获得编号。

（三）受理

1.一次性告知

受理人发现申请材料不齐全或不符合法定形式的，能当场补正的告知申请人当场补正，并予以协助。不能当场补正的，做出补正材料通知单，列明需补正的材料内容和补正期限。逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理

2.受理单制度

(1)经审核符合受理条件的，登录甘肃政务服务网肃南子站自动生成受理通知书，并随即打印。

(2)经审核不符合受理条件的，登录甘肃政务服务网肃南子站自动生成不予受理通知书，并随即打印。

（四）审查配合

申请人必须按照要求，积极配合县道路交通窗口经办人员，核实项目的相关信息。

（五）获取办理结果

县道路交通窗口经办人员按照“首席代表”审批意见和做出许可决定后，制作核发《公路建设工程施工许可证》或不予行政许可决定书，通过直接送达、留置送达、委托送达、邮寄送达，公告送达给申请人。

（六）监督检查配合

建设项目的单位或者个人，必须严格按照发放的《公路建设项目施工许可》确定的各项内容进行实施。

申请（单位）人必须配合县道路交通窗口工作人员开展监督检查。

十、许可服务

（一）受理地点

肃南县便民服务中心道路交通窗口（1楼25号窗口）

（二）咨询

1.咨询途径

申请人可以通过窗口咨询、电话咨询、网上咨询等方式咨询公路建设工程施工许可证许可具体办理事项。

窗口咨询：肃南县便民服务中心道路交通窗口

电话咨询：联系电话：0936-6124802

网上咨询网址：

http://zysn.gszwfw.gov.cn/gszw/search/progress/query.do?webId=60

咨询回复

窗口咨询事项由窗口人员负责当场回复。电话咨询事项当场予以回复，不能当场回复的，在当日进行电话回复。网上咨询事项在2个工作日内回复。

（三）办理进程查询

申请人可以通过电话查询或网上查询许可进程。

联系电话：0936-6124802

网上查询网址：

http://zysn.gszwfw.gov.cn/gszw/search/progress/query.do?webId=60

（四）法律救济

1.投诉

申请人可以对县道路交通窗口工作人员慢作为、不作为、乱作为等行为通过投诉举报进行监督。

投诉举报受理单位：肃南县行政效能投诉中心  电话：0936—6124260  地址：肃南县便民服务大厅二楼202室

2.行政复议或行政诉讼

申请人对县交通运输局许可决定不服，可以通过行政复议或行政诉讼等渠道解决。

行政复议受理单位：肃南县人民政府法制办公室   电话0936—6120516  地址：肃南县红湾寺镇皇城路10号(隆畅河林场办公楼二楼 )

行政诉讼受理单位：高台县人民法院  电话：0936-5921218    地址：高台县城关镇县府东街89号。