一、受理范围

（一）申请人

本行政区域内从事水利基建项目建设的法人。

（二）申请内容

申请水利基建项目初步设计审批。

（三）申请条件

申请水利基建项目初步设计审批，需要具备下列条件：

1.建设项目必须符合水利工程总体规划；

2.符合《水利工程建设程序管理暂行规定》；

3.申请材料齐全，符合法定形式；

4.申请事项属于县水务局审批权限范围。

（四）适用范围

本行政许可适用于全县范围内水利基建项目和国家及省规定必须由县级审批的由国家投资、中央和地方合资、企事业单位独资或合资以及其它投资方式兴建的防洪、除涝、灌溉、发电、供水、围垦等（包括新建、续建、改建、加固、修复）工程建设项目。

二、办理依据

1、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（2004年国务院令第412号）第172项水利基建项目初步设计文件审批（实施机关：县级以上人民政府水行政主管部门）。

2、《水利工程建设程序管理暂行规定》（水利部水建〔1998〕16号） 第六条 初步设计文件报批前，一般须由项目法人委托有相应资格的工程咨询机构或组织行业各方面（包括管理、设计、施工、咨询等方面）的专家，对初步设计中的重大问题，进行咨询论证。设计单位根据咨询论证意见，对初步设计文件进行补充、修改、优化。初步设计由项目法人组织审查后，按国家现行规定权限向主管部门申报审批。

3、国家发展改革委、水利部发改农经[2009]1937号《关于加强小水电代燃料和水电农村电气化建设与管理的通知》；省水利厅甘水办农电发[2011]80号《关于认真做好农村水电增效扩容改造项目初步设计工作的通知》(与财政部门联合审批)；发展改革委、水利厅、卫生厅，甘发改农经[2007]981号《关于印发《甘肃省农村饮水安全项目建设管理实施细则的通知》

三、实施机关

肃南裕固族自治县水务局。

四、许可条件

- （一）予以批准的条件

申请人提交的材料齐全，符合法定条件。

- （二）政策和技术限制

《水利基本建设投资计划管理暂行办法》（2003年10月30日水利部水规计〔2003〕344号）第二十五条 项目建议书、可行性研究报告批准后,未能在3年内按条件报送下一程序文件的,需重新编报项目建议书、可行性研究报告。第三十条 初步设计编制的概算静态总投资原则上不得突破已批准的可行性研究报告估算的静态总投资。由于工程项目基本条件发生变化，引起工程规模、工程标准、设计方案、工程量的改变，其静态总投资超过可行性研究报告相应估算静态投资在15％以内时，要对工程变化内容和增加投资提出专题分析报告；超过可行性研究报告估算静态投资15％以上（含15％）时，必须重编可行性研究报告，重新按原程序报批。

- （三）数量限制

本行政许可事项无数量限制。

- （四）禁止性要求

本行政许可无禁止性要求。

五、申请材料

（一）申请材料形式标准

申请书格式以甘肃政务服务网肃南子站公布的电子文本为准。

申请材料的形式分为纸质材料和电子材料，其加盖的公章（或印章）必须与申请人名称完全一致。纸质申请材料采用A4纸，统一在纸张的左侧装订，复印件均应加盖申请人公章。电子申请材料采用pdf/jpg/doc格式，单个文件大小不能超过10M；文件应原件彩色扫描，内容清晰、完整，以单个文件命名，文件名称应与申请材料名称一致，并按照附件顺序上传至甘肃政务服务网肃南子站在线办理。

（二）申请材料目录

详见表一

表一      水利基建项目初步设计文件提交的材料目录

| 序号 | 材料名称 | 材料 形式 | 材料 来源 | 材料详细 要求 | 必要性 及描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *水利水电工程初步设计报告审批申请文件 | 原件 | 申请人 | A4纸， 用电脑打印， 一式六份。 | 必要 | 窗口领取或甘肃政务网肃南子网本事项申请中下载 |
| 2 | *具备相应水利（水电）工程勘测设计资质的单位编制的建设项目初步设计报告及图纸（报批稿） | 原件 | 设计 单位 | A4装订稿 一式两份。 | 必要 |  |
| 3 | *可行性研究报告批复文件（按规定可直接编制初步设计报告的除外） | 复印件 | 发展和改革委员会 | 一式两份。 | 必要 |  |
| 4 | *单位：营业执照或统一社会信用代码证 | 复印件 | 市场监督管理局 | A4纸，用电脑打印，一式二份。 | 必要 |  |
| 5 | *法人：身份证复印件 | 复印件 | 申请人 | A4纸，用电脑打印，一式二份。 | 必要 |  |

六、许可时限

申请时限：法定工作日，上午8：30—12:00，下午14:30—18:00

法定办理时限：20个工作日。

承诺办理时限：20个工作日（不含专家论证时间）。

七、许可收费

本行政许可不收取费用

八、办理流程

（一）办理流程图

图1.窗口办理流程图

窗口申请

补正材料

当场一次性告知申请人需补正的全部材料并出具《行政许可材料补正告知书》

材料不全或不符合规定

受理初审

(当场受理）

出具《行政许可不予受理决定书》

不符合

受理条件

出具《行政许可受理通知书》

符合受理条件

专家评审

存档

现场审查         （6个工作日）

审批             （3个工作日）

送达

作出许可决定之日起1个工作日内完成水利基建项目初步设计文件批复并送达至申请对象

送达

作出许可决定之日起1个工作日内送达《不予许可决定书》（不准予理由）

准予

许可

不予

许可

结 束

图2.网上办理流程图

甘肃政务服务网肃南县子站注册

登 陆

阅读办事指南

在线填写业务表及电子材料

受 理          （当场受理）

补正材料

当场一次性告知申请人需补正的全部材料并出具《行政许可材料补正告知书》

出具《行政许可不予受理决定书》

材料不全或不

符合法定形式

不符合

受理条件

符合受理条件，申请人提交申请材料，实施机关出具《行政许可受理通知书》

专家评审

存档

送达: 作出许可决定之日起1个工作日内完成证书制作并送达水利基建项目初步设计文件批复并送达至申请对象

送达：作出许可决定之日起1个工作日内送达《不予行政许可决定书》（不准予理由）

现场审查

不予许可

准予许可可

审批                   （5个工作日）

结束

1.申请

（1）窗口提交

肃南县便民服务大厅水利建设窗口。

地址：肃南县便民服务大厅。

联系电话：0936—6122129。

（2）网上提交

网址：http://zysn.gszwfw.gov.cn/art/2016/4/8/art_183312_206436.html

2.提交时间

窗口提交：上午8:30-12:00，下午14:30-18:00（节假日除外）

网上提交：时间不限。

3.申请材料要求

申请人必须按照《水利基建项目初步设计文件审批提交的材料目录》提交必要材料，材料必须完整、准确。

4.获取查询编号和受理通知书

(1)申请人在窗口提交申请的，通过受理审查后，即时领取受理通知书。

(2)申请人通过网络提交申请的，在其通过甘肃政务服务网肃南县子站提交申请后，即可获得查询编号。

（三）受理

1.一次性告知

受理人发现申请材料不齐全或不符合法定形式的，能当场补正的告知申请人当场补正，并予以协助。不能当场补正的，做出补正材料通知单，列明需补正的材料内容和补正期限。逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理

2.受理单制度

(1)经审核符合受理条件的，当场出具受理通知书。

(2)经审核不符合受理条件的，当场出具不予受理通知书。

（四）审查配合

申请人必须按照要求，积极配合县水务局窗口经办人员，核实项目的相关信息。

（五）获取办理结果

县水务局窗口经办人员按照审批意见和做出许可决定后，制作核发《水利基建项目初步设计批复》或不予许可决定书，通过自行领取或邮寄送达给申请人。

（六）监督检查配合

申请（单位）人必须配合县水务局工作人员开展监督检查。

九、许可服务

（一）受理地点

肃南县便民服务大厅水利建设窗口。

（二）咨询

1.咨询途径

申请人可以通过窗口咨询、电话咨询、网上咨询等方式咨询水利基建项目初步设计文件审批

具体办理事项。

窗口咨询：肃南县便民服务大厅水利建设窗口。

网上咨询网址：http://zysn.gszwfw.gov.cn/art/2016/4/8/art_183312_206436.html

2.咨询回复

窗口咨询事项由窗口人员负责当场回复。电话咨询事项当场予以回复，不能当场回复的，在当日进行电话回复。网上咨询事项在2个工作日内回复。

（五）办理进程查询

申请人可以通过电话查询或网上查询许可进程。

联系电话：0936-6122129

网上查询网址：http://zysn.gszwfw.gov.cn/gszw/search/progress/query.do?webId=60

（六）法律救济

1.投诉

申请人可以对水务局工作人员慢作为、不作为、乱作为等行为通过投诉举报进行监督。

投诉举报受理单位：肃南县政务服务中心

电话：0936-6125260

地址：肃南县便民服务大厅二楼202室

2.行政复议或行政诉讼

申请人对县水务局许可决定不服，可以通过行政复议或行政诉讼等渠道解决。

行政复议受理单位：肃南县人民政府法制办公室

电话：0936-6121516

地址：肃南县红湾寺镇皇城路10号(隆畅河林场办公楼二楼 )

行政诉讼受理单位：高台县人民法院诉讼服务中心

电话：0936-5921218

地址：高台县城关镇县府东街89号。

- 水利基建项目初步设计文件审批

- 办事指南

肃南县水务局：2018-08-01发布                                2018-08-01实施