肃南县集镇改造提升行动实施方案

（2023-2025年）

为贯彻落实党中央、国务院关于全面推进乡村振兴的重大决策部署，深入贯彻省第十四次党代会精神和“强县域”行动部署，积极融入张掖市创建全省乡村振兴示范区工作大局，按照市委、市政府“一屏四城五区”建设以及壮大中心村镇承载力的要求，提高我县中心村镇承载能力，进一步完善集镇基础设施和公共服务功能，全面改造提升集镇面貌，结合我县乡（镇）村建设实际，制定本方案。

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和对甘肃重要讲话重要指示批示精神，认真落实省、市、县实施乡村振兴安排部署，按照“规划引领、产业升级、乡村建设、融合发展、深化改革、治理提效”的思路，充分发挥生态优势、区位优势、资源优势和政策优势，扎实开展集镇改造提升行动，推进望得见山，看得见水，记得住乡愁的全域美丽乡村建设，全面推进乡村振兴,坚持农业农村优先发展、城乡融合发展，畅通城乡要素流动,扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。充分发挥集镇聚集人口、集散流通、文化交流、服务群众的作用，依托集镇自身的历史文化、区位条件、资源禀赋和产业优势，因地制宜选择发展路径和模式，切实有效改善集镇环境、提升集镇面貌、完善集镇功能、增强集镇综合承载能力，形成集群效应，推进乡村振兴发挥多样化功能。促进乡（镇）宜居宜业、农牧民富裕富足，全力打造形象良好、功能完善、管理有序、生态宜居的美丽集镇。

二、基本原则

--以人为本、和谐发展。坚持以人民为中心的发展思想，把人民群众的实惠作为集镇改造提升的出发点和落脚点，充分尊重农牧民意愿，紧把“绿色”生态底色，紧扣“和美”共同追求，切实解决群众反映强烈的基础设施薄弱、环境不整洁、风貌特色不明显等问题，努力建成特色鲜明的美丽新集镇。

--规划引领、试点先行。康乐镇、白银乡先行试点，高起点谋划，高标准规划，高质量建设，为全面推进集镇改造提升打造典型示范。

--突出特色，彰显风貌。深入挖掘地方独特的自然资源和人文底蕴，提炼自然景观、民族风情等特色要素，塑造特色鲜明、管理有序、生态宜居的美丽集镇，助力乡村振兴蓬勃发展。

--产业支撑，融合发展。将特色产业发展作为农牧村发展能力的重要抓手，立足资源禀赋发展“一乡一业”“一村一品”、做大做强区域性特色产业，引导农牧民群众因地制宜选择发展方向，着力增加农牧村发展活力。

三、工作目标

紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求，以全面提升集镇承载能力，锚定创建全省乡村振兴示范区目标，持续聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，建设运行维护机制健全完善，物资和信息流通集聚集汇，便捷的生活保障和商贸、休闲产业集一体的高品质服务中心；高标准的基础设施，高效率的公共服务，和美的生态人文环境，功能完善的绿地园林、公共休闲、社区文化、生态宜居的现代新型社区，形成独具一格和乡土特色的优美舒适中心集镇；布局合理的产业园区，配套完善的产销体系，聚合品牌和规模效应突出的主导产业，宜居宜商深度融合的多功能集镇；顺势承接城市溢出、辐射和带动效益，服务或补充城市产业发展，积极嵌入区域生产网络，满足体验式消费需求，多元融合带动城乡发展的辐射型集镇。到2025年，全县除红湾寺镇外的7个乡（镇）完成改造提升，建成一批特色镇，至少建成1个省级示范集镇。

四、集镇改造提升的主要内容

主要实施道路改造、公共服务设施建设；沿街建筑立面风貌提升；规范街道街面、集贸市场、休闲场所、公共停车、公厕、垃圾桶等配套设施。全面改变街道老旧面貌、焕发集镇活力、提升集镇形象。着力提高集镇综合配套水平，增强公共服务能力，推进产业和人口集聚，实现集镇面貌整体改观、产业集聚效应显现、综合承载能力和服务水平显著提升。

（一）突出规划引领作用

1.高起点统筹谋划发展。按照市委、市政府“一屏四城五区”的总体要求和县委、县政府部署要求，以建设“宜居综合体”为目标，以集镇风貌规划设计为基础，展现建筑布局、生态环保、历史文化和主导产业特色。加强总体谋划和统筹规划，推进产业发展、国土空间、基础建设、生态建设、公共服务、文化保护等多规衔接。根据各乡（镇）人口和产业发展、地理位置实际，做好区域功能分区规划，科学选择空间组合方式，确定辐射半径，明确功能分区、交通流线，使各个区域相互支撑配合，防止反复折腾和随意变更。

牵头单位：县自然资源局、县发改局、县住建局、县生态环境分局、县文旅局

责任单位：各乡（镇）人民政府

2.高标准编制空间规划。各乡（镇）要根据县国土空间规划所提出的要求，分类确定发展方向和改造提升标准，根据乡村建设行动、农业现代化建设需要，紧密结合现有基础，深度融合当地实际，提出调整村庄布局的意见，形成操作性强的集镇规划。对自身发展优势、潜力与局限性进行深入分析，评价发展条件，明确长远发展目标。预测人口的规模与结构变化，重点是农牧业富余劳动力空间转移的速度、流向与城镇化水平，提出基础设施与主要公共建筑的配置意见。确定建设用地标准与主要用地指标，选择建设发展用地，提出集镇区域的规划范围和用地的总体布局。

牵头单位：县自然资源局、县农业农村局、县住建局

责任单位：各乡（镇）人民政府

3.高水平推进乡村建设。认真落实全省“5155”乡村建设示范行动要求，结合各乡（镇）实际，加快基础设施配套，加快公共服务提升，突出风貌、宜居、文旅、民族特色，建设魅力集镇。一是统筹生产、生活、生态空间，因地制宜定位特色风貌，彰显民族风情，依据《甘肃省村容村貌提升导则（试行）》，坚持“整体规划、系统设计、分步实施、彰显特色”的原则和“四集中”模式，有序推进集镇改造提升。二是与地理位置、村庄特点、现有基础有机融合，保持本色、突出特色，融入绿色低碳、健康养生、旅游休闲理念，合理规划功能布局，既保持传统味道，又具备现代生活品质，防止“千篇一律”“千村一面”。三是充分挖掘古代民居、文化遗产、西路军征战历程、烈士纪念碑等文化传承和红色教育要素，大力发展具有肃南特色的乡村旅游。

牵头单位：县农业农村局（乡村振兴局）、县住建局、县自然资源局、县文旅局

责任单位：各乡（镇）人民政府

（二）大力改善人居环境

4.改造完善市政基础设施。结合集镇道路改建，同步配套雨污分流管道，加快推进污水处理设施及污水收集管网建设，完善防洪排涝、城乡供水、供暖等基础设施。乡（镇）主干道采取三块板式改道分流，车道使用排水路面，人行道使用透水砖，设置地下综合管沟，管线“上改下”，有条件的集镇供电、供水、供气、供热、广播电视、通讯网络等管道线路全部进管入沟，主干道景观路灯、交通标识、引导标志等设施完善率达100%。对乡（镇）主干道、临街面的架空管线、原始通讯、电力线路进行整治管理，对原有通讯废弃的电路、电箱和电杆进行拆除。

牵头单位：县住建局、县交通局、县生态环境分局、县工信局、县供电公司

责任单位：各乡（镇）人民政府

5.集中整治沿街立面。对集镇两侧的房屋立面、围墙等进行改造提升，确保街道建筑立面协调美观，富有特色。对街路两侧绿化进行整治提升，通过合理配置树种、规划布局和立体设计，着力打造靓丽观光精品线。对环境卫生和交通秩序进行整治，重点解决“乱搭乱建、乱倒乱堆、乱停乱放、乱拉乱挂、乱摆乱占”等问题，全面提升镇容环境卫生和交通管理水平。对户外广告、商店招牌、遮阳雨篷进行整治，凡未经批准设置的、存在安全隐患的一律予以拆除；对合法经营的门店，门头牌匾进行优化设计、规范安装。对长期空置无人管理的建筑与业主联系协调，能拆除的一律拆除，不能拆除的结合集镇形态、产业、布局实际进行优化改造，一房一案，采取精品建设方式，引入展陈、会议、接待等功能，改造成精品亮点。

牵头单位：县市场监管局、县自然资源局、县农业农村局、县住建局、县交通局、县公安局、县工信局

责任单位：各乡（镇）人民政府

6.完善垃圾运处机制。持续巩固提升全域无垃圾专项治理行动成果，科学规划、合理布局，不断完善农牧村生活垃圾收运设施，落实收运管理制度，建立乡（镇）对村、村对户监管和督查机制，充分发挥村规民约和村级生活垃圾治理监督小组作用，乡（镇）完善激励和奖惩机制，积极推动农牧村生活垃圾源头分类减量，确保“户保洁、村收集、乡镇转运、县处理”的城乡垃圾一体化收运处理体系高效运行。

牵头单位：县住建局

责任单位：各乡（镇）人民政府

（三）着力发展现代产业

7.发展特色富民产业。坚持农业高质量发展要求，以提高农牧业质量效益和竞争力为中心，以打造农业农村现代化先行地为目标，以产业融合发展为路径，深化“党建+产业”组织振兴模式，推动党建链、产业链、人才链深度融合、复合运转。一是深入实施种业振兴行动。探索开发农作物和畜禽种质资源技术联合攻关，加大具有自主知识产权和重大应用前景的优良新品种。支持县皇城育种场创建国家级绒毛用羊核心育种场和挂牌组建肃南县牦牛繁育场。加大良种联合攻关力度，加快构建细羊毛产业一体化全产业链，完成“肃南牦牛”种质资源地方品种认定、保护和开发利用，持续巩固提升“甘肃高山细毛羊”和“肃南牦牛”优良种质资源基地建设成果。二是做大做强现代畜牧业。抢抓省政府“构建肃南—天祝百万只细毛羊产业带”和“布局河西走廊优质饲草生产加工区、高寒草原草畜转化及草畜平衡区等饲草产业”的重大政策机遇，精心谋划包装一批“农”字号大项目、好项目，实施好全国草原畜牧业转型升级试点县项目，打好现代丝路寒旱农业三年倍增行动收官战，深入实施畜牧稳县战略，加快构建“一村一品、一乡一业”的现代产业、生产、经营体系。三是做优做精特色种植业。着力调整优化种植结构，在稳定粮食生产和确保粮食安全的基础上，大力发展高原夏菜、小杂粮、中药材等特色种植业。推动发展以文冠果、锁阳和肉苁蓉为主的生态沙产业发展，构建现代丝路寒旱农业体系。加强产销对接，发展订单农业，形成种植业、养殖业、加工业协调发展的三元种植结构，推动特色种植业规模化、产业化发展。四是加快发展农畜产品精深加工业。坚持以工业思维谋划农牧业，围绕“固链”打基础强支撑、聚焦“强链”扩规模育龙头、紧盯“补链”拓市场增效益，走好特色发展、精深加工的路子，做好“农头工尾、粮头食尾、畜头肉尾”和“接二连三”文章，大力推进农畜产品加工县域化，对内大力扶持草原惠成、裕盛农机等为代表的农畜产品生产加工龙头企业提升工艺、技术创新和发展壮大。

牵头单位：县农业农村局、县乡村振兴局

责任单位：各乡（镇）人民政府

8.着力实施田园建设。注重农房建设与自然和农牧业景观搭配互动，不挖山填湖、不破坏水系、不砍伐古树名木，顺应地形地貌，形成自然、紧凑、有序的建筑群落，吸引群众向基础设施完善、自然条件优越、公共服务齐全、景观环境优美的集镇聚集。注重风貌提升与环境建设并举，坚持“四水四定”原则，实行“荒”改“田”，对居民房前屋后未充分利用的荒地进行翻土规整，打造特色生态菜圃、采摘果园、田野乐园，美化环境的同时增加居民收入。注重基础设施建设与商业协同发展，将现代文旅与商业空间进行动线组织，高寒冷凉山区注重夏日避暑纳凉、裕固祁连草原着重民族风情体验，构建田园和主题商业为一体相融合的新业态田园文旅小镇。

牵头单位：县农业农村局、县文旅局、县住建局、县自然资源局、县水务局

责任单位：各乡（镇）人民政府

（四）不断提升集镇建设水平

9.实施集镇微改造工程。尊重乡土风貌，突出地域、民族、文化等特色，吸收传统文化精髓，注入时代精神内涵，体现传统文化与现代文明的完美结合，利用古树、池塘等自然景观和牌坊、古祠等人文景观，抓好“十微”民生项目实施，包括：古韵“微街区”、主要出入口“微地标”、健康休闲“微公园”、公共停车“微场地”、本地特色文化展示“微馆场”、本地主导产业培育“微园区”、星级“微公厕”、星级“微集市”、生态“微水系”和背街小巷“微景观”，推进集镇功能更新升级，不断提升集镇宜居水平。对集镇出入口，建设一批具有地方文化特色的、公共服务功能的休闲场地、街头绿地和小游园，打造重要地段景观节点；对国、省主干道进行重要节点和进出集镇道路改造，突出点、线、面全方位建设，打造沿线重要节点景观和绿化小品。

牵头单位：县住建局、县文旅局、县自然资源局、县农业农村局、县乡村振兴局、县交通局、县生态环境分局

责任单位：各乡（镇）人民政府

10.提升公共服务能力。整合公共服务和社会管理场所、设施资源，统筹建设政务服务中心、活动中心等公共服务平台，盘活利用闲置资产提供公共活动空间，降低公共建筑建设成本，拓展活动场所渠道。推进县域内义务教育优质均衡发展，完善普惠性学前教育保障机制，落实乡村教师生活补助政策。推进医疗卫生资源县域统筹，加强乡村两级医疗卫生、医疗保障服务能力建设，统筹解决乡村医生薪酬分配和待遇保障问题，推进乡村医生队伍专业化规范化。建立专业机构、综合医院和基层医疗卫生机构“三位一体”重大疾病防控机制，提高农牧村传染病防控和应急处置能力，常态长效做好农牧村疫情防控工作。深化农牧村社会工作服务，加快乡（镇）区域养老服务中心建设，推广日间照料、互助养老、探访关爱、老年食堂等养老服务。选择适宜地段建设集娱乐、休闲、健身为一体的游乐广场或公园，完善文化站、图书室、活动室等功能一体的文体活动设施，增强服务周边的能力。加大农贸市场、公共停车场、公共卫生厕所建设力度，满足群众生产生活需求。

牵头单位：县发改局、县乡村振兴局、县住建局、县教育局、县卫健局、县民政局、县自然资源局、县水务局、县生态环境分局

责任单位：各乡（镇）人民政府

11.提高农房建设品质。依托生态及地质灾害避险搬迁安置、农房抗震改造等项目，合理避让泥石流、山洪、滑坡、崩塌、风口、地震断裂带等地质条件不稳定、有严重环境污染或不便于进行基础设施配套建设的地域，结合自建房整治，对严重危及安全、无保存价值的农房要拆除搬迁，对老旧房屋、土坯房屋、危房和违法建筑要重点清理。进一步盘活乡（镇）国土和公共资源，采取统一新建、整合改造等方式，吸引中大型开发、施工企业投资建设，严格按照《甘肃省农村房屋抗震加固及建造技术导则》要求，统筹住房、辅助用房、院落等功能，精心调配空间布局，满足生产物资、交通工具存放及其他需求，因地制宜确定水、暖、电、气供给模式，推动水冲卫厕入室，推广“功能现代、风貌乡土、成本经济、结构安全、绿色环保”的现代农房建造，积极打造质量安全可靠、建筑特色鲜明、公共空间完善、社区治理有效的精品社区样板，促进区域生态环境持续好转，群众居住环境明显改善，生产生活水平有效提升，使群众积极向中心集镇集聚，实现引得来、住得好、能致富、心情畅的生产生活新模式。

牵头单位：县住建局、县自然资源局、县发改局、县水务局、县乡村振兴局、县农业农村局、县生态环境分局

责任单位：各乡（镇）人民政府

12.推动城镇绿色节能改造。严格执行国家建筑节能标准和降碳要求,积极推进可再生能源在建筑领域的应用,推广光伏能源与建筑一体化发展,有序开展屋顶分布式光伏试点。因地制宜推行热泵、生物质能、地热能、太阳能等清洁低碳供暖。大力推进智城六新装配式建筑试点项目建设,推动低能耗、低碳建筑规模化发展。

牵头单位：县发改局、县住建局、生态环境分局、县市场监管局

责任单位：各乡（镇）人民政府

（五）注重提高管理能力

13.健全完善管理机制。以构建“纵向到底、横向到边、协商共治”的治理体系为路径，建立集镇管护、运营一体化管理机制，全面深化街长制、路长制、网格长制、河(湖)长制、林长制等制度，固化“常态治理+突击整治”工作模式，发动群众“共谋、共建、共管、共评、共享”，推进公益性设施共管共享，使人民获得感、幸福感、安全感更加具体、更加充实、更可持续。

牵头单位：县交通局、县水务局、县民政局、县自然资源局、县林草局

责任单位：各乡（镇）人民政府

14.实施精细优质管理。全面落实门前“三包”、环境卫生综合整治等制度，从根本上解决乱圈乱建、乱停乱放、乱扔乱倒等“脏乱差”集镇病。抽调精干力量进一步强化乡（镇）综合执法工作力度，确保在管的方面有人管、能管好、出成效，确保集镇内的每一条道路、每一个街面干净、整洁、有序。

牵头单位：县住建局、县市场监管局、县生态环境分局、县自然资源局、县农业农村局

责任单位：各乡（镇）人民政府

五、实施步骤

（一）规划编制阶段（2023年1月-2023年6月）。各乡（镇）完成本集镇改造提升实施方案制定，分年度确定集镇改造提升计划，编制完成本乡（镇）国土空间总体规划，逐步实施控制性详细规划和各类专项规划。

（二）推进实施阶段（2023年6月-2025年9月）。各乡（镇）要细化工作内容，分解工作任务，倒排时间节点，建立健全资金保障机制、项目管理机制、施工督查机制，统筹推进集镇改造提升各项工作。2023年底完成康乐镇、白银乡集镇改造提升；2024年底完成祁丰乡、马蹄乡集镇改造提升；2025年9月底完成剩余3个集镇改造提升。

（三）总结提升阶段（2025年10月-12月）。总结提炼集镇提升改造经验，巩固改造成果，探索集镇管理长效机制，不断提升集镇综合竞争力和发展力。

六、保障措施

（一）加强组织领导。各乡（镇）和各县直部门单位要充分认识推进集镇改造提升的重要意义，把集镇改造提升作为全面推进乡村振兴、创建“一屏四城五区”的重要内容，根据市委、市政府工作部署要求，按照县负总责、乡（镇）抓落实的工作推进机制，成立集镇改造提升行动实施方案领导小组。充分发挥总揽全局、协调各方的领导作用，突出组织体系建设，完善党组织领导的乡村治理体系，明确任务分工，层层压实责任，加大资金投入，强化部门合作，协调各方力量，统筹各类资源，扎实推进集镇改造提升工作。

（二）统筹资金保障。要多方融合美丽乡村、厕所革命、农牧村生活污水和垃圾治理、水利、道路、抗震农房、生态及地质灾害避险搬迁等基础设施建设资金，整合统筹使用。要转变思路，大力拓宽融资渠道，通过打造集镇融资平台，缓解资金困难。要盘活国有资产，通过土地挂牌招商等多种方式，吸引社会和民间资金，投资开发建设。要在加大本级财政奖补的基础上，紧抓国家大力推进新型城镇化、农业现代化和生态文明建设契机，县直相关部门要积极向省市对口部门汇报衔接，争取项目资金支持，在用地、用水、用电及后期运维管护等方面给予政策倾斜，共同用于集镇改造提升建设，确保资金的投入保障。

（三）深化宣传引导。要大力宣传集镇改造提升的重要性，转变群众传统观念，让群众明白集镇建设“谁来建”“建给谁”“怎么建”，让群众全程参与规划、建设、管理和监督，形成共建共享的全民共识。

（四）强化要素保障。优先保障集镇改造提升建设的民生项目、特色产业项目和公共设施用地指标，建立集镇用地指标与盘活闲置用地、低效用地相挂钩的制度。出台鼓励性落户政策，加快镇外人口和脱贫攻坚移民向集镇集聚。

（五）健全考评机制。要严格按照行动方案要求，坚持从实际出发，区分轻重缓急，建立健全目标任务完成倒逼机制，明确完成时间节点、标准要求以及责任单位、责任人。将集镇改造提升行动纳入乡村振兴年度考核，加大目标管理考核力度，健全考核通报机制，持续坚持“重点工作突出抓、日常工作正常抓”的工作方法，抓主抓重，及时督导检查，跟踪问效，促进各项任务有序落实。根据改造提升实际进展情况，每年适时选择特色突出、经验丰富、成效显著的集镇开展现场观摩，对照寻差，争先创优，推动集镇改造提升行动取得实实在在的成效。

附件：1.肃南裕固族自治县集镇改造提升行动领导小组

2.张掖市集镇改造提升计划表（2023-2025年）

3.肃南县集镇改造提升行动2023年重点项目清单

4.肃南县集镇改造提升行动2024年拟实施项目计划

5.肃南县集镇改造提升行动2025年拟实施项目计划

附件1

肃南裕固族自治县集镇改造提升

行动领导小组

为进一步完善我县集镇基础设施公共服务功能，提高中心村镇承载能力，全面改造提升集镇面貌。经县政府研究，决定成立肃南裕固族自治县集镇改造提升行动领导小组，全面负责集镇改造提升工作。领导小组组成人员名单如下：

组  长：钟向辉  县委副书记、县政府县长

副组长：高积鑫  县委常委、县政府副县长

杜明哲  县政府副县长

成  员：刘新元  县政府办公室主任

魏永强  县住建局局长

孙玉国  县财政局局长

盛海霞  县发改局局长

兰继传  县工信局局长

张登成  县自然资源局局长

盛殿军  县交通局局长

郭志剑  县农业农村局局长，乡村振兴局局长

潘占华  县文旅局局长

贺卫国  县卫健局局长

安维武  县教育局局长

管利兴  县市场监管局局长

于立新  县民政局局长

汤学成  县水务局局长

张振华  县生态环境分局局长

赵  斌  县公安局副局长

吴远生  县城市管理综合执法局局长

安建军  皇城镇人民政府镇长

牛志英  马蹄藏族乡人民政府乡长

吴祎蓉  康乐镇人民政府镇长

巴文涛  白银蒙古族乡人民政府乡长

常召斌  祁丰藏族乡人民政府乡长

贺恩威  明花乡人民政府乡长

钟向民  大河乡人民政府乡长

陈光泽  国网肃南县供电公司经理

领导小组各成员单位要严格按照工作职责，通力协作，落实管理责任，认真抓好集镇改造提升工作。领导小组办公室设在县住建局，魏永强同志兼任办公室主任，吴远生同志兼任办公室副主任，负责领导小组日常工作。领导小组成员如有变动，报请组长同意后，由接任工作的同志接替，不另行文。

附件2

#### 张掖市集镇改造提升计划表（2023-2025年）

| - 县区 | - 2023年（2个） | - 2024年（2个） | - 2025年（3个） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 肃南县 | 康乐镇、白银乡 | 马蹄乡、祁丰乡 | 皇城镇、明花乡、大河乡 |  |

附件3

肃南县集镇改造提升行动2023年重点项目清单

| 序号 | 乡镇 | 项目地点 | 项目名称 | 项目内容 | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康乐镇 | 康乐镇榆木庄村 | 康乐镇榆木庄新能源充电桩建设项目 | 安装315KVA油浸式变压器1台，30KW直流充电桩8台，7KW交流充电桩2台，动力配电箱1台 | 53 |
| 2 | 康乐镇 | 康乐镇榆木庄村 | 肃南裕固族文化传承演绎中心基础设施提升改造工程 | 完成冰沟丹霞酒店整体改造升级（门窗更换、地板砖更换、水电暖改等） | 646 |
| 3 | 康乐镇 | 康乐镇榆木庄村 | 康乐镇裕固族民宿度假区二期建设项目 | 完成裕固族民宿度假区二期民宿建设，配套完成水电等基础设施。 | 1380 |
| 4 | 白银乡 | 白银乡西牛毛村 | 白银乡西牛毛村旅游基础设施提升项目 | 在体验区的15座蒙古包底座上新建聚氨酯材料的蒙古包15座，搭配图书馆、水吧、餐饮等功能用房，并配套防水等基础设施建设。 | 120 |
| 5 | 皇城镇 | 皇城镇北极村 | 北极村旅游产业基础设施建设项目 | 新建二层木质小木屋10座 | 489 |
| 6 | 皇城镇 | 皇城镇北极村 | 皇城镇赛马场民宿露营基地(一期） | 园区大门、综合服务接待中心、停车场、动物园改扩建、动物采购、民宿区与动物园衔接栈道、园区生产宿舍、广告宣传及园区导示标牌 | 1000 |
| 7 | 明花乡 | 明花乡许三湾村 | 肃南县明花乡大漠明珠非遗文化中心建设项目 | 新建1370㎡裕固族特色民宿一处、配套水、电、暖等基础设施。 | 400 |
| 8 | 明花乡 | 明花乡许三湾村 | 肃南县明花乡许三湾村照明工程 | 许三湾村架设路灯160盏、配电箱16只。 | 50 |
| 9 | 大河乡 | 大河乡政府 | 大河乡五小工程室外工程建设项目 | 新建路缘石813米，挡土墙11米，透水砖5535.59平方米，硬化地坪94.95平方米，铺设污水管道400米 | 150 |
| 10 | 大河乡 | 大河乡西岭村 | 集镇道路改造 | 大河乡集镇2公里路段“白改黑” | 50 |
| 11 | 祁丰乡 | 祁丰乡文殊村 | 肃南县祁丰藏族乡省级乡村振兴示范村文殊村人居环境整治工程 | 新建庭院围墙1488.06m，其中：新建前院砖围墙377.36m，新建前院篱笆围墙201.70m，新建后院砖围墙909.00m。 | 138 |
| 12 | 祁丰乡 | 祁丰乡文殊村 | 肃南县祁丰乡文殊村乡村建设示范村电力配变改造提升工程 | 新建500千伏安箱式变压器1台，敷设95平方米的高压电缆550米。腰泉大院新建800千伏安箱式变压器1台，敷设95平方米的高压电缆500米。敷设95平方米的高压电缆350米。新建箱变基础3座，高压电缆分接箱5台（一进三出）。新建观察井7座。敷设、试验及调试高压电缆3700米。 | 126 |
| 13 | 祁丰乡 | 祁丰乡堡子滩村 | 肃南县祁丰乡堡子滩村基础设施改造项目 | ⑴东纳苑5-8号楼。拆除透水砖地面及混凝土地面，新建火烧板地面、透水砖地面、路缘石、铁艺栅栏等。 ⑵东纳苑9-12号楼拆除新建简易彩钢房、透水砖地面，既有砼地面改透水砖地面，新建火烧板地面、透水砖地面、混凝土地面、路缘石等。 | 390 |
| 14 | 祁丰乡 | 文殊沟集镇 | 肃南县祁丰乡堡子滩村乡村建设示范村人居环境整治工程 | 室外硬化及附属设施，给水工程，排水工程，管道工程。 | 110 |
| 15 | 祁丰乡 | 文殊沟集镇 | 肃南县祁丰乡祁文村乡村建设示范村人居环境整治工程 | 东纳苑3-4号楼室外硬化及附属设施，管道工程。东纳苑安置1号楼室外硬化及附属设施，排水工程。 | 175 |
| 16 | 祁丰乡 | 文殊沟集镇 | 肃南县文殊山乡村振兴生态宜居建设项目—文殊山综合拓展研学基地 | 计划对室内射击场馆（原玉石加工厂房）建筑立面改造、内部装修，配套室内光伏采暖照明、给排水、消防、电灯附属设施。新建营房基础设施3200平方米，室外拓展区场地平整27200立方米等。 | 6400 |
| 17 | 祁丰乡 | 文殊沟集镇 | 肃南县文殊山乡村振兴生态宜居建设项目—东纳藏族民俗文化传承演艺中心 | 计划新建地上五层东纳藏餐体验中心3800平方米，内部装修3650平方米；原东纳演艺中心进行改造，立面改造工程 1936平方米，室内装修改造2530平方米，配套给排水、电、暖、消防等设施。 | 4000 |
| 18 | 祁丰乡 | 文殊沟集镇 | 肃南县文殊山乡村振兴生态宜居建设项目—人居环境综合整治工程 | 计划拆迁集镇平房124户，新建文殊村单体民居54套，商业区1处，配套建设库房、道路、排洪沟等附属设施。在集镇新建牧民安置住宅楼1栋，层高9层，房屋36套等。 | 8000 |
| 19 | 马蹄乡 | 马蹄乡马蹄村 | 马蹄藏族乡马蹄村过水路面修建工程 | 挖土方38.2立方米，利用土方填筑38.2立方米，借土方填筑79.4立方米; 改造1-30米组合式过水路面30米。 | 18.994 |
| 20 | 马蹄乡 | 马蹄乡马蹄村 | 马蹄藏族乡马蹄村旅游基础设施建设项目 | 新建木屋一4座，木屋二3座，木屋三1座，木屋配套木质平台及踏步台，平台护栏;新建膜结构1座。室外配套新建木栈道，场地平整，铺设天然沙砾，敷设给水管，排水管，化粪池，室外电缆，配电箱等。 | 300 |
| 21 | 马蹄乡 | 马蹄乡长岭村 | 肃南县马蹄乡长岭村旅游基础设施建设项目 | 新建总建筑面积为413.42平方米，其中:12㎡售卖亭12座，12㎡长廊11座，44㎡售卖房1座，93.42㎡售卖房1座;配套给排水、室外电气管网及供配电设计。 | 100 |
| 22 | 马蹄乡 | 马蹄乡马蹄村 | 马蹄藏族乡马蹄村旅游基础设施建设项目（二期） | 新建木屋10座，总建筑面积176.96㎡，单座建筑面积44.24㎡;木屋二6座，总建筑面积351.00㎡，单座建筑面积58.50㎡，新建汀步158.40㎡,栅栏603.90m，购置安装座椅18个。主要包括木屋的建筑工程、装饰装修工程、电气设备安装工程、给排水工程等。 | 200 |
| 合 计 |  |  |  |  | 24295.944 |

附件4

肃南县集镇改造提升行动2024年拟实施项目计划

| 序号 | 乡镇 | 项目地点 | 项目名称 | 项目内容 | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康乐镇 | 康乐镇榆木庄村 | 康乐镇公共绿地建设项目 | 完成小集镇绿化平整、水系统建设、树木、草坪种植等。 | 200 |
| 2 | 康乐镇 | 康乐镇榆木庄村 | 康乐镇供暖管道维修改造项目 | 更换集镇供暖支管750米，配套完成检查井等设施。 | 250 |
| 3 | 白银乡 | 白银乡西牛毛村 | 白银乡西牛毛村旅游产业提升项目 | 将蒙古大营现有的5座蒙古包屋顶（1040平方米）进行提升改造，全部采用拉膜结构，搭配民族特色装饰，并在大营内配套地暖等基础设施。 | 120 |
| 4 | 明花乡 | 明花乡许三湾村 | 肃南县明花乡集镇供暖管道改造提升（一期）工程 | 新建锅炉房至加油站混凝土管沟2.5公里，铺设供暖管网2.5公里，观察井60座，购置SYZG-1300KW-G直联供采暖机组及机组外材料等，新建60平方米换热站管理房1处。 | 700 |
| 5 | 明花乡 | 明花乡上井村 | 肃南县明花乡垃圾收集场建设项目 | 建设生活垃圾填埋场 1 座（库容为2.7万m³，包括垃圾坝、库区整平、防渗系统、填埋气收集系统、钢丝网围栏、绿化带、覆土备料场、消防水池、渗沥液处理站等）。 | 400 |
| 6 | 明花乡 | 明花乡许三湾村 | 肃南县明花乡集镇雨污分离维修改造工程 | 维修改造集镇观察井45座，实现雨污分离。 | 13.5 |
| 7 | 大河乡 | 大河乡西岭村 | 养老院建设 | 修建养老院 | 50 |
| 8 | 祁丰乡 | 文殊沟集镇 | 肃南县祁丰康养中心 | 建设康养中心1处，总建筑面积4500平方米，建设床位64张，配套相关附属设施。 | 1500 |
| 9 | 祁丰乡 | 文殊沟集镇 | 祁丰乡物资储备库建设项目 | 新建一座物资储备仓库及附属用房，项目总占地面积5000㎡。仓库建筑面积为592.00㎡；附属用房建筑面积为62.40㎡。院内硬化2332.00㎡；围墙267.00m；配套建设供排水、供暖、供电、绿化等附属工程。 | 1000 |
| 10 | 马蹄乡 | 马蹄乡小寺儿村 | 肃南县马蹄藏族乡锅炉房提升改造项目 | (1)在马蹄藏族乡集镇锅炉房原址改建燃煤锅炉房1座，并配套引风机房、生产辅助用房(包括循环水泵间、水处理间、变配电室等)、煤棚、渣场、烟囱等建(构)筑物及锅炉房、工艺、电气设备;(2)改造室外供热管网，并配套热力井、管沟、换热站一座等设施;(3)配套室外硬化、绿化、照明等附属设施。 | 480 |
| 11 | 马蹄乡 | 马蹄乡集镇 | 祁连山国家公园马蹄乡入口社区建设项目 | 建设内容包括祁连山国家公园入口社区人居环境提升改造、自然教育与生态体验、科普文化宣传与教育、总体规划编制等项目建设。 | 2750 |
| 12 | 皇城镇 | 皇城镇北极村 | 皇城镇赛马场民宿露营基地（二期） | 房车营地及大门、停车场、露营基地（营区大门、悬空营位、木屋、太空舱）、动物园附属设施及配置、民宿、房车营地、露营基地的配套设施、开发越野线路、驾乘体验、车辆机械配置、广告多媒体宣传 | 900 |
| 合 计 |  |  |  |  | 8363.5 |

附件5

肃南县集镇改造提升行动2025年拟实施项目计划

| 序号 | 乡镇 | 项目地点 | 项目名称 | 项目内容 | 总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康乐镇 | 康乐镇榆木庄村 | 康乐镇集镇风貌改造建设项目 | 对集镇主街道沿线商铺、住户等楼宇进行立面改造。 | 300 |
| 2 | 白银乡 | 白银乡白银村 | 肃南县白银乡白银村乡村道路提升工程 | 提升改造道路全长7.290千米,其中路线1长3.420千米为沥青混凝土路面、路线2长3.870千米为水泥混凝土路面。改造提升后路线1路基宽度6.5米、路面宽度5.5米；改造提升后路线2路基宽度7.0米、路面宽度6.0米。 | 380 |
| 3 | 明花乡 | 明花乡许三湾村 | 肃南县明花乡集镇供暖管道改造提升（二期）工程 | 新建加油站至农牧民定居楼混凝土管沟2公里，铺设供暖管网2公里，观察井90座。 | 450 |
| 4 | 明花乡 | 明花乡许三湾村 | 肃南县明花乡集镇公共卫生间建设 | 新建集镇40平方米公共卫生间两处，框架结构 | 80 |
| 5 | 皇城镇 | 皇城镇北极村 | 皇城镇赛马场民宿露营基地（三期） | 露营基地扩建（星空玻璃房、民族特色帐篷、观星摄影营地）、摄影营地、室外（草坪婚礼）商务接待营地、摄影置景、雕塑、越野营地扩建（越野赛道及路线的增设，车辆更新）、民俗文化广场、餐饮及购物广场、广告多媒体推广与维系 | 680 |
| 6 | 大河乡 | 大河乡西岭村 | 大河乡农村环境整治项目 | 修建污水管道、为污水处理站及配套附属设施 | 450 |
| 7 | 马蹄乡 | 马蹄乡集镇 | 马蹄乡集镇房屋提升改造 | 将原有的彩钢楼房进行提升改造。 | 800 |
| 8 | 祁丰藏族乡 | 文殊沟 集镇 | 祁丰东纳藏乡小镇垃圾处理站建设项目 | 新建垃圾处理站1座，占地面积3300㎡，建筑面积1540㎡，配套垃圾分类粉碎机2组，焚烧炉1座，分拣4处，可再生回收场1处，打包间2处，新建集垃圾收集站5座，每座占地面积185㎡，购置垃圾清运车6辆，垃圾兜20个，打包车1辆，洒水车2辆。 | 1830 |
| 合 计 |  |  |  |  | 4970 |