肃南县“百村万树千里林”绿色工程行动

方案（2025-2030年）实施意见（征求意见稿）

为深入贯彻习近平生态文明思想，全面落实省委、省政府《“绿满陇原”行动方案》，扎实推进我县“百村万树千里林”绿色工程建设，提升乡村绿化水平，根据《张掖市“百村万树千里林”绿色工程行动方案（2025-2030年）》要求，结合实际，提出本实施意见。

一、目标任务

通过实施“百村万树千里林”绿色工程，到2030年底，对全县39个发展类村开展造林绿化全覆盖，通过新建及修复提升，确保每个村庄栽植各类苗木1万株以上，村庄林木绿化率达到40%以上；新建及修复农田防护林100公里，折合面积0.15万亩，实现重点区域应绿尽绿、林木面积稳步增加、林木质量持续提高、乡村绿化面貌得到根本改变的预期目标。

二、重点工作

**（一）推进乡村绿化美化**

**1.开展村庄周边绿化。**对村庄周边空闲地、废弃地、荒滩荒地等进行全面绿化，营造环村林带，建设村庄绿色屏障。按照“适地适树、一村一品”原则，高标准打造以经济林为主的特色乡村绿化示范点，结合乡村振兴战略，以点带面，逐步推动乡村绿化向“符合乡情、季相分明，效益兼顾”的模式转变。

**2.加强庭院绿化美化。**引导农户在庭院内种植果树、花卉、蔬菜等，建设小果园、小花园、小菜园，美化居住环境，增加经济收入。开展庭院绿化示范户评选活动，发挥示范带动作用。

**3.推进村庄道路绿化。**对村道两侧、街巷道路进行绿化，选用树形优美、适应性强的树种，打造绿树成荫的乡村道路景观。加强道路绿化管护，确保树木整齐美观。

**（二）加强绿色廊道建设**

**4.道路景观带建设。**对国省道、县乡道等主要道路两侧进行绿化美化，依据自然状况和功能需要，分层次、分地域、分地段确定建设标准，栽植以乡土树种为主、彩叶和经济林树种为辅的树种，合理配置林草植被类型和密度,打造乔灌搭配的景观带，提升道路绿化景观效果。

**5.河湖防护带建设。**在主要河流两岸以及水库、湖泊管理范围线外，栽植固土能力强、保水效果好的树种，如河柳、云杉等，构建河湖防护带，增强水土保持、护坡护岸和水源涵养能力。

**（三）完善农田防护林体系**

**6.新建及修复农田防护林。**结合高标准农田建设、土地整理等项目，按照“田成方、林成网、路相通、渠相连”要求，科学建设农田防护林。对现有老化、断带的农田防护林进行修复改造，提高防护效能。

**7.优化防护林树种结构。**主林带选用干形通直、树冠较窄、防护效能强的乡土乔木，如杨树、柳树、榆树等；副林带配置适生经济林树种，如沙枣、山杏等，既发挥防护作用，又增加农民收入。注重树种多样性，提高防护林的稳定性和抗逆性。

**（四）实施沙荒地绿化**

**8.推进防沙治沙造林。**对县内沙荒地、沙漠边缘等区域，采取封沙育林育草、种草等措施，开展防沙治沙项目，扩大林草植被覆盖度，遏制土地沙化趋势。

**9.发展沙产业。**结合沙荒地绿化，因地制宜发展文冠果、杏、梭梭嫁接肉苁蓉等沙产业，培育沙产业龙头企业和专业合作社，带动农民增收致富，实现生态与经济协调发展。

三、保障措施

各镇、各有关部门单位要切实担负起实施”百村万树千里林”绿色工程主体责任，进一步细化工作任务、强化责任落实，形成上下联动、协同推进的工作格局。坚持以水定绿，考虑水资源承载能力，宜林则林，宜草则草，宜荒则荒，整合”三北”工程、乡村振兴、高标准农田建设、灌区配套与节水改造、产业扶贫等项目资金，不断加大投入力度、优化投入格局，为推进工程实施提供有力资金保障。要加强良法推广，强化技术指导，严格苗木培育、病虫害防治、日常检测等全过程管控，着力提升乡村绿化质量和效率。

附件：1.张掖市肃南县“百村万树千里林”绿色工程行动方案（2025-2030年）责任清单

2.张掖市肃南县“百村万树千里林”绿色工程行动方案(2025-2030年)任务分解表