附件1

第三轮省级生态环境保护督察第9项

整改任务完成情况

问题编号：问题9

问题表述：任务落实有差距，张掖市虽然督促相关企业编制了消减废水方案，但消减措施不具体、消减量不明确，落实消减措施进展迟缓。

整改目标：修改完善废水消减方案，落实废水消除或消减措施，按期完成消减任务。

整改时限：2025年12月31日前

整改实施主体：肃南县党委和人民政府，市工信局、市水务局

整改情况：全市要求制定并落实废水削减方案的企业共8家，我县涉及2家，为甘肃新洲矿业有限公司、甘肃西沟矿业有限公司。

（一）企业废水削减方案制定情况

我县甘肃新洲矿业有限公司、甘肃西沟矿业有限公司2家重点用水企业，均紧密结合自身生产工艺、用水现状等实际情况，科学制定废水削减方案。方案经多轮论证、优化完善，明确了阶段性及年度削减目标，细化了具体实施措施，确保削减量精准可控、责任分工清晰可落，为后续废水削减工作开展奠定了坚实基础。

（二）企业废水削减目标完成情况

甘肃新洲矿业有限公司通过实施工程改造与精细化管理提升等措施，2025年有效降低原矿单位产品新水消耗量，全年实现新鲜水取用量削减约3.8万立方米，完成年度3.5万立方米的新鲜水取用量削减目标。

甘肃西沟矿业有限公司通过优化原矿生产采剥流程、改造用水设施、强化日常用水管控、定期维护污水处理站等措施，2025年总用水量较2024年减少2.13万立方米，完成年度1.5万立方米的新鲜水取用量削减目标。

（三）企业废水削减措施落实情况

甘肃新洲矿业有限公司已全面完成源头削减、过程控制、回用强化及管理提升四大类核心措施落地。一是取供水系统优化升级，取供水自动化改造与管网防漏损项目已完工并投入运行，实现泵站远程监控、压力智能调节及管网漏损段精准维修更换，显著提升供水系统运行效率与稳定性，减少输水过程水资源损耗；二是生产工艺节水改造，采用高效浮选柱替代部分老旧浮选槽，大幅降低工序间泡沫冲洗水用量；三是生活节水器具更新，完成生活区所有洗手间红外感应水龙头及节水型冲水阀的安装更换，从末端减少生活用水浪费；四是水资源循环利用推进，尾矿水高效澄清改造已进入实验阶段，同步优化尾矿水分质分级回用流程，有效替代部分生产环节新鲜水用量，提升水资源重复利用率；五是节水管理机制完善，建立并推行节水绩效考核制度，同步开展数字化节水管理平台建设，实现用水全过程动态监管。

甘肃西沟矿业有限公司聚焦用水全流程管控，扎实推进各项节水措施落实。定期开展绿化供水管网系统排查检修，及时整改漏损问题；完成生活区节水器具改造升级，从细节处遏制水资源浪费；优化生产辅助用水流程，减少非生产必需用水消耗；加强污水处理设备日常运维，保障污水处理设施稳定高效运行；制定并实施水效提升专项实施方案，通过宣传引导、技能培训等方式，显著提升职工节水意识和主动节水积极性。

整改结论：已完成整改